ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Ейский  район

## от ____________ № _____

# Порядок

# сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых

# и (или) планируемых к реализации на территории

# муниципального образования Ейский район

- Общие положения

  - Настоящий Порядок сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования Ейский район (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 6.1 Закона Краснодарского края от 2 июля 2004 года  № 731-КЗ «О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае» (далее – Закон № 731-КЗ).

  - Порядок направлен на снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Ейский район, унификацию процедуры взаимодействия инвесторов с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Краснодарского края, администрацией муниципального образования Ейский район, иных организаций.

  - Для целей Порядка применяются следующие термины и определения:

    - Уполномоченный орган администрации муниципального образования Ейский район по формированию и реализации политики в области инвестиционной деятельности – управление экономики, инвестиций и промышленности администрации муниципального образования Ейский район (далее – управление экономики, инвестиций и промышленности).

    - Единая система инвестиционных предложений Краснодарского края (далее – Единая система) – база данных по инвестиционным площадкам (привлекательным земельным участкам), расположенным в границах территории Краснодарского края, и реестр инвестиционных проектов.

    - Инвестиционная площадка – инвестиционно привлекательный земельный участок на территории муниципального образования Ейский район, на котором планируется размещение объектов в рамках реализации инвестиционного проекта.

- Формы и цели сопровождения инвестиционных проектов

  - Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования Ейский район, осуществляется в форме консультационного, информационного, а также организационного содействия инвестору (далее – содействие), направленного на реализацию инвестиционного проекта и достижения инвестором следующих целей:

сокращение сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта, в рамках действующего законодательства;

своевременное получение инвестором в установленном законодательством порядке необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта;

оперативную организацию переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

подготовку соглашений (протоколов) в инвестиционной сфере в соответствии с законодательством Краснодарского края.

- Документы, предоставляемые

## для сопровождения инвестиционных проектов

  - Инвестор для рассмотрения вопроса о сопровождении инвестиционного проекта направляет (письменно или в электронном виде) в управление экономики, инвестиций и промышленности заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

  - Инвесторы к заявлению прилагают следующие документы:

паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

технико-экономическое обоснование (бизнес-план) инвестиционного проекта, разработанное в соответствии с приказом департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края от              31 августа 2016 года № 82 «Об утверждении Положения о Единой системе инвестиционных предложений Краснодарского края»;

копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки (при наличии), на которых планируется строительство объектов в рамках реализации инвестиционного проекта.

  - Филиалами и представительствами иностранных юридических лиц дополнительно к документам, перечисленным в пункте 3.2 Порядка, предоставляются:

копия свидетельства об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации;

копия доверенности о наделении руководителя филиала иностранного юридического лица в Российской Федерации полномочиями на подписание документов в рамках реализации инвестиционного проекта, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

  - При реализации инвестором нескольких инвестиционных проектов документы, перечисленные в пункте 3.2 Порядка, предоставляются по каждому проекту отдельно.

  - При реализации инвестором инвестиционного проекта, предусматривающего строительство (реконструкцию) и ввод в эксплуатацию объектов несколькими очередями (этапами), допускается рассмотрение каждой очереди (этапа) строительства объектов как отдельного инвестиционного проекта на основании соответствующего обращения инвестора. Документы, перечисленные в пункте 3.2 Порядка, предоставляются по каждой очереди (этапу) отдельно.

  - Инвесторы к заявлению могут дополнительно прилагать следующие документы:

для юридических лиц – оригинал или заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за                  30 дней до дня подачи заявления;

для индивидуальных предпринимателей – оригинал или заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления;

  - Документы, указанные в настоящем разделе и составленные на иностранном языке, представляются инвестором с нотариально заверенным переводом на русский язык.

  - Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, несет инвестор.

- Рассмотрение документов, представленных инвестором

  - При поступлении от инвестора заявления с приложенными документами управление экономики, инвестиций и промышленности в течение трех рабочих дней со дня их поступления осуществляет проверку комплектности документов, соответствия заявки и паспорта инвестиционного проекта установленным формам и, в случае не предоставления инвестором документов, указанных в пункте 3.6 Порядка, получает самостоятельно информацию о регистрации инвестора в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей из открытых источников официального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.nalog.ru.

  - В случае представления неполного комплекта и (или) несоответствия документов, требованиям, установленным разделом 3 настоящего Порядка, если инвестор находится в стадии ликвидации, банкротства, а также отсутствия сведений о регистрации инвестора в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей управление экономики, инвестиций и промышленности в течение трех рабочих дней с момента завершения проверки направляет инвестору письменное уведомление о возврате документов с указанием оснований возврата.

  - При предоставлении комплекта документов, указанного в разделе 3 Порядка, управление экономики, инвестиций и промышленности в течение трех рабочих дней с момента завершения проверки документов и получения сведений из уполномоченных органов, направляет их в орган администрации муниципального образования Ейский район, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее - отраслевой орган администрации), для получения обоснованного заключения об экономической целесообразности (нецелесообразности) реализации инвестиционного проекта и соответствия (несоответствия) стратегическим направлениям развития отрасли (сферы управления), о соответствии (несоответствии) приоритетам развития муниципального образования и документам территориального планирования.

  - Отраслевые органы администрации осуществляют рассмотрение документов инвестора, подготовку по ним заключений и их направление в управление экономики, инвестиций и промышленности в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов в указанные органы.

  - В случае получения по инвестиционному проекту отрицательных заключений от отраслевого органа администрации управление экономики, инвестиций и промышленности в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного заключения возвращает инвестору документы с письменным обоснованием причин возврата.

  - На основании положительных заключений от отраслевого органа администрации управление экономики, инвестиций и промышленности в течение трех рабочих дней принимает решение о сопровождении инвестиционного проекта, оформляемое в форме протокола (далее – Протокол о сопровождении), подписываемого начальником управления экономики, инвестиций и промышленности, утверждаемого заместителем главы муниципального образования – инвестиционным уполномоченным, в котором назначается ответственное лицо за сопровождение инвестиционного проекта (далее – ответственное лицо).

- Способы сопровождения инвестиционных проектов

  - Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется управлением экономики, инвестиций и промышленности в соответствии с настоящим Порядком.

- Механизм сопровождения инвестиционных проектов

  - При сопровождении инвестиционного проекта ответственное лицо, указанное в пункте 4.6 Порядка, осуществляет следующие действия:

сообщает свои контактные данные инвестору;

в пределах компетенции осуществляет консультирование по вопросам оформления документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта;

совместно с инвестором разрабатывает план-график («дорожную карту») реализации инвестиционного проекта;

вносит информацию об инвестиционном проекте в Единую систему;

в пределах компетенции предоставляет инвестору информацию, необходимую для реализации инвестиционного проекта;

совместно с управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ейский район и управлением муниципальных ресурсов администрации муниципального образования Ейский район осуществляет подбор инвестиционной площадки;

сведения об инвестиционной площадке, наиболее соответствующей заявленным параметрам, направляет инвестору в форме паспорта инвестиционно привлекательного земельного участка согласно приложению   № 3 Порядка;

## при необходимости в согласованные с заинтересованными лицами сроки организует прием и сопровождение инвестора на территории муниципального образования Ейский район с целью посещения инвестиционных площадок, проведение переговоров (с участием органов администрации муниципального образования Ейский район, субъектов естественных монополий, потенциальных партнеров);

## при необходимости подготавливает соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Ейский район;

## осуществляет мониторинг реализации сопровождаемого инвестиционного проекта в соответствии с разделом 7 настоящего Порядка и вносит необходимые данные в Единую систему.

  - До принятия окончательного решения о выборе места размещения предполагаемого инвестиционного проекта ответственное лицо осуществляет в рабочем режиме на постоянной основе взаимодействие с инвестором и предоставляет необходимую дополнительную информацию в пределах компетенции.

  - Проведение подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в территориальных органах федеральных органов государственной власти, органах исполнительной власти края и органах администрации муниципального образования Ейский район осуществляется в соответствии с административными регламентами указанных органов, утвержденными в соответствии с действующим законодательством.

- Мониторинг реализации инвестиционных проектов,

# по которым принято решение о сопровождении

  - В целях осуществления мониторинга реализации инвестиционных проектов инвестор ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет справку о ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 4 Порядка в управление экономики, инвестиций и промышленности.

  - Управление экономики, инвестиций и промышленности вносит информацию об инвестиционных проектах, а также результатах мониторинга реализации сопровождаемых инвестиционных проектов в Единую систему инвестиционных предложений Краснодарского края.

  - Управление экономики, инвестиций и промышленности ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края (далее – Департамент инвестиций) справку о ходе реализации каждого инвестиционного проекта, сопровождаемого администрацией муниципального образования Ейский район, по форме согласно приложению № 4 Порядка.

- Прекращение сопровождения инвестиционного проекта

  - Сопровождение инвестиционного проекта прекращается в следующих случаях:

соответствующего обращения инвестора;

введения в отношении инвестора процедуры банкротства;

нахождения инвестора в стадии ликвидации;

ввода в эксплуатацию объекта (ов) по инвестиционному проекту;

выявления в ходе мониторинга реализации инвестиционного проекта невыполнения показателей социальной эффективности инвестиционного проекта, указанных в паспорте инвестиционного проекта, представленном на этапе принятия управлением экономики, инвестиций и промышленности решения о сопровождении инвестиционного проекта;

неоднократного (два и более раза) непредставления инвестором справки о ходе реализации инвестиционного проекта, указанной в пункте 7.1 настоящего Порядка.

  - Решение о прекращении сопровождения инвестиционного проекта, принимается управлением экономики, инвестиций и промышленности и оформляется в форме протокола, подписываемого начальником управления экономики, инвестиций и промышленности, утверждаемого заместителем главы муниципального образования – инвестиционным уполномоченным, выписка из которого направляется инвестору в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

- Заключительные положения

  - Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется управлением экономики, инвестиций и промышленности на бесплатной основе.

  - Ответственность за достоверность сведений, представляемых в управление экономики, инвестиций и промышленности, соответствующие организации, несет инвестор.

  - Управление экономики, инвестиций и промышленности осуществляет учет инвестиционных проектов, по которым принято решение о сопровождении, посредством ведения общей базы данных инвестиционных проектов, предусматривающей регистрацию информации обо всех этапах взаимодействия с инвестором.

  - Настоящий Порядок, а также перечень инвестиционных проектов, по которым принято решение о сопровождении, размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования Ейский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник управления экономики,

инвестиций и промышленности                                                          Н.А. Зубченко